| DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto | Computadores Fazem Arte |  |  |  |
| Objetivos do Projeto |  |  |  |  |
| Desenvolver e implantar uma plataforma digital que ofereça suporte estruturado para o desenvolvimento da carreira de novos artistas musicais da cidade do Recife, promovendo o acesso facilitado a oportunidades, mentorias, editais e programas culturais da Prefeitura do Recife. O projeto também visa fortalecer a gestão de fomento cultural por meio da geração de dados estratégicos que apoiem a tomada de decisões da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. |  |  |  |  |
| Descrição Detalhada do Produto do Projeto |  |  |  |  |
| A plataforma será um ambiente digital centralizado que permitirá: - Cadastro e criação de perfil de artistas; - Divulgação e inscrição em editais, cursos, mentorias e eventos; - Acompanhamento de planos de carreira e progressão profissional; - Conexão entre novos artistas e mentores experientes; - Registro e análise de dados de engajamento e desempenho artístico; - Emissão de relatórios analíticos para uso estratégico da Prefeitura. O sistema contará com interfaces web para artistas e administradores, e módulos integrados de comunicação, relatórios e feedback. |  |  |  |  |
| Principais Entregas do Projeto / Critérios de Aceitação |  |  |  |  |
| Entregas |  |  | Critérios de Aceitação |  |
| Documento de requisitos e design do sistema |  |  | Aprovação da equipe de gestão do projeto e validação junto à Secretaria de Cultura |  |
| Plataforma digital funcional (versão 1.0) |  |  | Disponível online, com módulos de cadastro, oportunidades, seleção e relatórios operando conforme especificações |  |
| Treinamento de usuários e administradores |  |  | Realização de workshops e guias de uso entregues à equipe da Prefeitura |  |
| Relatório de indicadores e feedback |  |  | Dados de uso da plataforma e recomendações de melhoria entregues ao comitê gestor |  |
| Plano de manutenção e melhoria contínua |  |  | Documento aprovado contendo diretrizes de atualização, segurança e suporte |  |
| Escopo Não Contemplado |  |  |  |  |
| Processos financeiros de pagamento de editais (apenas registro, sem movimentação bancária). Produção física de eventos, shows ou gravações musicais. Desenvolvimento de aplicativos móveis (nesta fase inicial). Ferramentas de criação musical (DAWs ou software de composição). |  |  |  |  |
| Premissas |  |  |  |  |
| A Prefeitura do Recife manterá equipe técnica para gerenciar a plataforma e o conteúdo. Artistas e mentores utilizarão o sistema de forma colaborativa e contínua. Os dados gerados serão utilizados de forma ética e conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O projeto contará com infraestrutura tecnológica fornecida pela administração municipal. |  |  |  |  |
| Restrições |  |  |  |  |
| Orçamento e cronograma limitados ao período de execução do projeto-piloto. Dependência da disponibilidade de informações e editais fornecidos pela Secretaria de Cultura. Adoção obrigatória das diretrizes visuais e tecnológicas da Prefeitura. Manutenção restrita à equipe designada pelo órgão gestor. |  |  |  |  |
| Data Inicial |  | Data final |  | Custo Estimado |
| 03/11/2025 |  | 30/06/2026 |  | R$ 180.000,00 |
| Elaborado por:Julio Tavares |  |  | Aprovado por: Rafael de Paula |  |
| Recife, 03 de Novembro de 2025 |  |  |  |  |