|  | PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos |  |  |  |
| Este plano tem como objetivo definir a estrutura e os métodos de comunicação que serão utilizados ao longo do projeto Plataforma de Suporte a Novos Artistas Musicais do Recife, garantindo que todas as informações sejam transmitidas de forma clara, organizada e acessível a todos os envolvidos. A comunicação eficiente será essencial para assegurar o alinhamento entre cliente, equipe técnica e parceiros culturais, promovendo a transparência e reduzindo retrabalhos. |  |  |  |
| Projeto | Computadores Fazem Arte |  |  |
| Data Registro | 03/11/2025 |  |  |
| Responsável (da parte cliente): | Rafael de Paula |  |  |
| Responsável (da parte do projeto): | Julio Tavares |  |  |
| Processo de gerenciamento das comunicações |  |  |  |
| As comunicações do projeto serão realizadas de forma ágil e colaborativa, utilizando canais digitais de fácil acesso e ferramentas integradas. O processo seguirá estas diretrizes: - Canal principal de comunicação interna: grupo no WhatsApp, para troca rápida de informações e atualização diária do status das atividades. - Reuniões semanais via Google Meet: para alinhamento estratégico com o cliente e acompanhamento da evolução das entregas. - Gestão de tarefas e documentação: utilizando o Notion, em formato Kanban, para registro de backlog, andamento e conclusão das atividades. - Centralização de arquivos e atas: documentos oficiais e registros de reuniões serão armazenados em Github e Google Drive da equipe. |  |  |  |
| Eventos programados para comunicação |  |  |  |
| Evento |  | Quando será realizado | Responsável |
| Reunião de Kick-off |  | Início do projeto | Guilherme Vinicius |
| Reuniões semanais de acompanhamento (via Google Meet) |  | Toda sexta-feira às 14h | Guilherme Vinicius e Rafael de Paula |
| Atualizações diárias no grupo do WhatsApp |  | Todos os dias úteis | Equipe do projeto |
| Revisão do backlog e priorização de tarefas (via Notion) |  | Segunda-feira,semanalmente | Gerente do Projeto |
| Reunião final de encerramento e entrega |  | Ao final do projeto | Gerente do Projeto |
| Processo de registro dos eventos de comunicação |  |  |  |
| Todos os eventos de comunicação serão registrados no Notion, com campos de data, participantes, principais decisões e responsáveis por ações derivadas. Os relatórios de reuniões e atas serão armazenados no Google Drive, garantindo rastreabilidade e histórico completo das decisões do projeto. |  |  |  |
| Estrutura de diretório do projeto |  |  |  |
| A estrutura digital do projeto será organizada da seguinte forma: 📁 Projeto_Plataforma_Artistas_Recife │ ├── 📄 Documentos Oficiais │ ├── Contratos │ ├── Planos de Gerenciamento │ └── Relatórios │ ├── 🗓️ Reuniões e Atas │ ├── Atas_Semanais │ └── Atas_Marcos │ ├── ✅ Notion_Backlog (link de acesso) │ └── 💬 Comunicação_Interna (grupo WhatsApp) |  |  |  |
| Freqüência e critérios para atualização deste plano |  |  |  |
| O plano será revisado a cada dois meses ou quando ocorrerem mudanças significativas nos canais de comunicação. Revisões poderão ser propostas pelo gerente do projeto e deverão ser aprovadas pelo cliente. Todas as versões atualizadas do plano serão armazenadas no diretório de documentos oficiais do projeto. |  |  |  |
| Elaborado por: Julio Cesar Tavares |  |  |  |
| Aprovado por: Rafael de Paula |  |  |  |