|  | PLANO DE GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA |
| --- | --- |
| Objetivos |  |
| Este plano tem como objetivo definir os processos, ferramentas e responsabilidades para o desenvolvimento, acompanhamento e controle do cronograma do projeto Plataforma de Suporte a Novos Artistas Musicais do Recife. O gerenciamento do cronograma visa garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, o monitoramento contínuo do progresso e a identificação antecipada de desvios que possam impactar a entrega do produto final. |  |
| Projeto | Computadores Fazem Arte |
| Data Registro | 03/11/2025 |
| Responsável (da parte cliente): | Rafael de Paula |
| Responsável (da parte do projeto): | Julio Cesar Tavares |
| Metodologia para construção do cronograma e seus impactos |  |
| O cronograma será elaborado com base na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), considerando todas as fases e pacotes de trabalho definidos. A metodologia utilizada será híbrida, combinando elementos preditivos e ágeis: - Planejamento inicial detalhado no formato de cronograma (EAP + dependências + duração). - Execução e acompanhamento ágil, com tarefas organizadas em um quadro Kanban no Notion, permitindo ajustes rápidos conforme o progresso real. - Revisões semanais de progresso, com atualização de status e redefinição de prioridades quando necessário. Impactos esperados: - Maior visibilidade sobre o andamento das entregas. - Agilidade na correção de desvios. - Comunicação clara entre equipe técnica e cliente. |  |
| Processo de gerenciamento de cronograma |  |
| Criação do cronograma: conduzida pelo gerente do projeto com base na EAP e nas estimativas de duração fornecidas pelas equipes. Validação do cronograma: revisão e aprovação do plano inicial por Rafael de Paula (cliente). Atualização contínua: a equipe atualiza o status das tarefas semanalmente no Notion. Monitoramento e controle: o gerente compara o progresso planejado com o realizado, ajustando prazos se necessário. Reuniões de acompanhamento: realizadas toda sexta-feira via Google Meet, para revisão das entregas e planejamento da semana seguinte. Relatórios de status: enviados quinzenalmente ao cliente com resumo das atividades concluídas, em andamento e pendentes. |  |
| Priorização de prazos |  |
| Os prazos serão definidos e priorizados de acordo com a criticidade das entregas e seu impacto no objetivo final do projeto. A ordem de prioridade será: - Entregas obrigatórias (módulos essenciais da plataforma). - Entregas de suporte e integração (relatórios, mentorias, plano de carreira). - Entregas complementares e de melhoria contínua. Mudanças nos prazos deverão ser aprovadas formalmente pelo gerente do projeto e pelo cliente, respeitando o fluxo de controle de alterações. |  |
| Reservas financeiras para alterações no cronograma do projeto |  |
| Será destinada uma reserva de contingência de 10% do orçamento total para mitigar os impactos financeiros decorrentes de atrasos ou replanejamentos. Esses recursos só poderão ser utilizados mediante aprovação formal do cliente (Rafael de Paula) e justificativa documentada do gerente do projeto. |  |
| Freqüência e critérios para atualização deste plano |  |
| O plano será revisado mensalmente ou sempre que ocorrerem mudanças relevantes no escopo, nas entregas ou nas prioridades do projeto. Atualizações de curto prazo (ajustes semanais) serão realizadas no Notion, e revisões formais serão registradas no diretório de documentos do projeto. Cada revisão será identificada com número de versão, data e assinatura do responsável pela atualização. |  |
| Elaborado por: Julio Cesar Tavares |  |
| Aprovado por: Rafael de Paula |  |