|  | PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS |
| --- | --- |
| Objetivos |  |
| Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os custos do projeto serão gerenciados. |  |
| Projeto | Computadores Fazem Arte. |
| Data Registro | 04/11/2025 |
| Responsável (da parte cliente): | Rafael de Paula |
| Responsável (da parte do projeto): | Guilherme Vinícius |
| Metodologia para elaboração do orçamento |  |
| O orçamento do projeto é elaborado utilizando a abordagem bottom-up, onde considera cada atividade e recurso disponível para o cálculo da soma dos custos de todos em conjunto. Os fatores considerados são: carga semanal dos integrantes da equipe, duração do projeto e Overhead (20%). A base de custo foi calculada no termo de abertura e é equivalente a R$118.776,00. |  |
| Processo de gerenciamento de custos |  |
| O gerenciamento de custos será realizado por meio das seguintes etapas: - Planejamento: Consiste na definição dos recursos financeiros necessários para cada etapa do projeto. Considerando a base de custos estabelecida no termo de abertura (R$ 118.776,00), foi acordado com a equipe que, a cada entrega, o custo será calculado conforme as horas previstas no cronograma das entregas parciais e final. - Monitoramento e Controle: Envolve a verificação periódica dos gastos em relação ao orçamento aprovado, bem como a análise da distribuição de tarefas, assegurando que estejam alinhadas com o planejamento interno. Qualquer membro da equipe pode comunicar ao gestor responsável eventuais riscos ou alterações identificadas durante o processo de monitoramento. Cabe ao gestor, diante de qualquer alerta, definir e implementar um plano de ação adequado para o controle dos custos. - Aprovação de Mudanças: Toda modificação significativa relacionada aos custos deverá ser submetida à análise e aprovação do gestor responsável pelo projeto no momento em que a alteração for identificada. |  |
| Freqüência de avaliação do orçamento |  |
| O orçamento será avaliado nos seguintes momentos-chave: - No início do projeto, para validar a viabilidade financeira. - Durante os status reports (1º Status Report e 2º Status Report). - Na entrega final, para avaliar a execução dos custos planejados. |  |
| Significado das reservas financeiras para o gerenciamento |  |

| - Reservas de Contingência: Correspondem a valores destinados exclusivamente ao gerenciamento de riscos identificados, conforme previsto no Plano de Gerenciamento de Riscos. - Reservas de Gerenciamento: Referem-se a recursos financeiros reservados para o tratamento de riscos não identificados, também conforme estabelecido no Plano de Gerenciamento de Riscos. - Reservas para Alterações de Escopo: São valores destinados especificamente a cobrir alterações de escopo decorrentes de ações corretivas, assegurando que ajustes necessários não comprometam o orçamento global do projeto. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priorização das mudanças no orçamento |  |  |
| Mudanças no Orçamento: As alterações orçamentárias serão priorizadas de acordo com os seguintes critérios: - Necessidade Crítica: Modificações indispensáveis para assegurar a continuidade e a entrega dos resultados do projeto; - Impacto no Escopo: Ajustes necessários para preservar a qualidade, as funcionalidades e os objetivos do produto ou serviço; - Riscos e Oportunidades: Alterações voltadas à mitigação de riscos identificados ou à exploração de oportunidades que possam agregar valor ao projeto. |  |  |
| Autonomias para uso das reservas financeiras |  |  |
| Quem | Autonomia sobre | Até quanto |
| Gerente de Projetos | Redistribuição de recursos entre fases do projeto. | Até 10% do orçamento |
| Professores | Aprovação de novos gastos emergenciais ou mudanças a partir de sugestões gerenciais. | Até 10% do orçamento |
| Stakeholders da Prefeitura | Aprovação de custos adicionais a partir da mudança de escopo do projeto. | De 20% a 25% do orçamento |
| Freqüência e critérios para atualização deste plano |  |  |
| O Plano de Gerenciamento de Custos será atualizado conforme necessário, observando os seguintes critérios: - Sempre que houver uma alteração no escopo que impacte os custos; - Após cada status report, conforme a análise financeira do progresso; - Mediante identificação de riscos que possam comprometer a execução financeira do projeto. |  |  |
| Elaborado por: Mário Mota |  |  |
| Aprovado por: Julio Tavares, Guilherme Vinícius |  |  |