|  | PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO |
| --- | --- |
| Objetivos |  |
| Este plano tem como objetivo definir como o escopo do projeto será planejado, executado, controlado e validado, garantindo que todas as entregas estejam de acordo com os requisitos do cliente e das partes interessadas. Busca-se assegurar que o produto final — uma plataforma digital de suporte a novos artistas musicais do Recife — atenda plenamente às necessidades identificadas e permaneça dentro do cronograma, orçamento e qualidade esperados. |  |
| Projeto | Computadores Fazem Arte |
| Data Registro | 03/11/2025 |
| Responsável (da parte cliente): | Rafael de Paula |
| Responsável (da parte do projeto): | Julio Cesar Tavares |
| Processo de Gerenciamento de Escopo |  |
| O gerenciamento do escopo seguirá as seguintes etapas: - Definição do escopo: Baseada nos documentos de entendimento do problema, SIPOC e Diagrama de Escopo, identificando claramente os limites do sistema. - Elaboração da EAP: Estruturação hierárquica de todos os pacotes de trabalho, facilitando o controle das entregas. - Validação do escopo: Revisão e aprovação das entregas pelo cliente (Prefeitura do Recife). - Controle do escopo: Monitoramento contínuo para identificar e evitar desvios do plano, utilizando relatórios de progresso e reuniões de acompanhamento quinzenais. Todo o processo será documentado e controlado pelo gerente do projeto, com revisões formais em cada fase de entrega. |  |
| Priorização das mudanças no escopo |  |
| As solicitações de mudança no escopo serão avaliadas segundo a seguinte ordem de prioridade: - Mudanças obrigatórias — exigidas por requisitos legais, técnicos ou contratuais. - Mudanças críticas — necessárias para garantir a funcionalidade mínima da plataforma. - Mudanças de melhoria — que aumentam o valor do produto, mas não comprometem sua entrega. Cada solicitação será avaliada pelo Comitê de Controle de Mudanças, formado pelo gerente do projeto e pelo cliente, considerando impacto em prazo, custo e qualidade. |  |
| Processo de reavaliação e atualização do escopo do projeto |  |
| O escopo será reavaliado a cada marco do projeto (final de cada fase da EAP). Caso sejam identificadas discrepâncias entre o planejado e o realizado, será emitido um Relatório de Ajuste de Escopo, submetido à aprovação do cliente. Toda atualização será registrada no Histórico de Controle de Escopo, preservando a rastreabilidade das decisões. |  |
| Uso de reservas financeiras para alterações no escopo do projeto |  |
| Será mantida uma reserva técnica de 10% do orçamento total do projeto para cobrir eventuais mudanças aprovadas formalmente. Esses recursos só poderão ser utilizados após autorização conjunta do gerente do projeto e do representante do cliente (Rafael de Paula). |  |
| Freqüência e critérios para atualização deste plano |  |
| Este plano será revisado a cada ciclo de 30 dias ou quando houver solicitação de mudança formal. A atualização deve refletir quaisquer alterações relevantes no escopo, nas entregas ou nos critérios de aceitação. Versões atualizadas serão registradas com número de revisão e data, garantindo rastreabilidade e transparência. |  |
| Elaborado por: Julio Cesar Tavares |  |
| Aprovado por: Rafael de Paula |  |